Załącznik nr 3

    UMOWA Nr …...........................- projekt

Zawarta w dniu ….................................. w m. Sobótka pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce, Sobótka 89, 63- 450 Sobótka
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

w imieniu którego działa Proboszcz Parafii, Księdz Kanonik Jan Ignasiak

a

Firmą - …..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez: ….....................................................................

Zwaną dalej „Wykonawcą”.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości oraz równego dostępu została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Sobótce.
      zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 20.07.2024 r. które stanowi integralną część umowy.
Miejsce realizacji zadania: Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce
Sobótce; 63-450 Sobótka, obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr.17/A nr decyzji Kl-IV-73/64/53 z dnia 30.10.1953; KZ1W / 00057785 / 8; działka, obręb 301704_2.0021.AR_1.40

1. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programach prac konserwatorskich i restauratorskich, kosztorysach ofertowych, pozwoleniach konserwatorskich, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania. Wykonawca zapewnia że zakres prac odpowiadać będzie cechom i parametrom określonym w zapytaniu ofertowym oraz posiadać właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – ofertą wykonawcy.
3. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest
   z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Edycja Pierwsza.

§ 2
1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki konserwatorskiej, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.	Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
3.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.2.
4. Wykonawca potwierdza, iż dokonał z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności wizji lokalnej i jest mu znany istniejący tam stan faktyczny.
5.	Wykonawca potwierdza, iż z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności zbadał otrzymaną od Zamawiającego dokumentację i stwierdza, iż dokumentacja ta jest wystarczająca dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6.	Zamawiający oświadcza, że posiada stosowne zgody, zezwolenia i uzgodnienia na wykonywanie prac związanych z przedmiotem zamówienia.
§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Należytego i starannego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy, oraz z należytą starannością.
2. Zamawiającemu przysługuje z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne uprawnienie do żądanie usunięcia wad na koszt Wykonawcy.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Proboszcz Parafii, Ksiądz Kanonik Jan Ignasiak
4. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest …................................................................................................................................

§ 4

1. Zamawiający określa termin wykonania całości prac konserwatorskich – do dnia 31 października 2025 r.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. W czynnościach odbioru powinien uczestniczyć: przedstawiciel Wykonawcy
   i Zamawiajacego.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości za wady przedmiotu Umowy. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru Końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
2. Gwarancja obejmuje wady wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania usługi. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w uzgodnionym przez strony terminie.
3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
4. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości część rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu. Koszty dostawy i zwrotu części ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 6
Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzenia robót objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca.

§ 7
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na cenę: ……………………………. zł brutto,
(słownie złotych:……………………………………………………………… ……./100)
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT, za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia, określonych zgodnie z Harmonogramem Wykonania Umowy.
2. W celu koordynacji postępu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Wykonania Umowy (rzeczowo-finansowy), zgodny z warunkami płatności wskazanymi w pkt.4, który stanowił będzie Załącznik do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie w trzech transzach na następujących zasadach:
1. pierwsza transza obejmująca prace objęte umową - kwota ta jest równa wysokości wkładu własnego Gminy Ostrów Wielkopolski w dniu podpisania umowy zgodnie z zasadami dofinansowania z programu Polski Ład;
2. druga transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji
   w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu;
3. trzecia transza w wysokości pozostałej kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji inwestycji.
5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych strony ustalają ich zakres i wartość w trybie porozumienia dodatkowego (aneksu) do niniejszej umowy.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie rozliczone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, po protokolarnym odbiorze prac, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§ 8

1. Odbiór częściowy prowadzi Zamawiający. Podstawą formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Wykonawca pisemnie lub drogą elektroniczną, zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy,
3. Z wykonywanych czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego/ końcowego przedmiotu umowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego
   w umowie przedmiotu, po odbiorze prac przez Strony Umowy.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu usługi/robót.
6.	Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości określonej zakresem prac, zgodnie z §1 oraz harmonogramem określonym w § 4 pkt.3 niniejszej umowy.
7.	Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
8.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
9.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość prac.

§ 9
1.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do usunięcia
to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia.
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to:
a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
  § 10
1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a)	Wykonawca przerwał prace z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
b) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką konserwatorską lub niniejszą umową,
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

        § 11
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi,
c) w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2.Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury:
a) w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Strony mają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
4. Łączna wartość kar umownych (limit) nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40% wartości umowy.

 § 12
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Mediacja prowadzona będzie przez mediatora wybranego przez Strony z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu.
2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 1, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia tego sporu jest sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz akty wykonawcze do wymienionych przepisów.

 § 13
Zakazuje się przenoszenia na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
        2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Wykonawca	Zamawiający